|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****«ГОРОД АДЫГЕЙСК»****РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ** |  | **АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМKIЭ****МУНИЦИПАЛЬНЭ ЗЭХЭЩАГЪЭУ****«АДЫГЭКЪАЛ» ЗЫФИIОРЭМ****И АДМИНИСТРАЦИЙ** |
|  |  |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2023 № 173

г. Адыгейск

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023-2026 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 10 сентября 2019 года № 257 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Адыгейск», их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Адыгейск» и ее критерии», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023-2026 годы», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования «Город Адыгейск» осуществлять финансирование мероприятий муниципальной программы ««Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023-2026 годы»в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Адыгейск».

3. Отделу экономического развития, торговли и инвестиций администрации муниципального образования «Город Адыгейск» внести муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023-2026 годы» в реестр муниципальных программ.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск»в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управления градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования "Город Адыгейск".

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

«Город Адыгейск» А.Ш. Хачмамук

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от № «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023-2026 годы»

Проект подготовлен и внесен:

Управлением градостроительства и

архитектуры администрации

муниципального образования

«Город Адыгейск»

И.о. начальника Управления А.А. Схапцежук

Проект согласован:

И.о. заместителя главы муниципального

образования «Город Адыгейск» А.А. Бахметьева

Начальник финансового управления

администрации муниципального

образования«Город Адыгейск» М.Т. Тетер

Начальник отдела экономического

развития, торговли и инвестиций

администрации муниципального

образования «Город Адыгейск» З.М. Хакуз

Начальник Правового отдела

администрации муниципального

образования«Город Адыгейск» Ф.И. Ешугова

Управляющий делами администрации

муниципального образования

«Город Адыгейск» С.Ш. Нагаюк

отдел по организационным и общим вопросам - 2 экз.;

управление градостроительства и архитектуры – 1 экз.;

финансовое управление – 1 экз.;

отдела экономического развития и торговли – 1 экз.;

редакция газеты «Единство» - 1 экз.

|  |
| --- |
| Приложение к постановлению муниципального образования «Город Адыгейск»«28» 04.2023 год № 173 |

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023-2026 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» |
| Соисполнители программы | Управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» |
| Участники программы | - Администрация МО «Город Адыгейск»;- Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск»;- Управление градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск»- Управление образования МО «Город Адыгейск»;- ОГИБДД МО МВД России «Адыгейский» |
| Подпрограммы программы  | 1. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Город Адыгейск»2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» |
| Программно-целевые индикаторы | отсутствуют |
| Цель программы | - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, приведение ее в соответствие требованиям технических регламентов;- сохранность автомобильных дорог местного значения;- обеспечение гражданам безопасных и комфортных условий проживания и передвижения. |
| Задачи программы | - повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения;-повышение уровня безопасности дорожного движения;-удовлетворение потребностей пользователей автомобильных дорог; |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск»;- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;-Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;-Общая протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;-Протяженность автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, на которых произведен капитальный ремонт и ремонт;- число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Этапы и сроки реализации Программы | В один этап с 2023 г. по 2026 г. |
| Ресурсное обеспечение Программы | Общий объем финансирования программы составляет 25047,22тысячи рублей, в том числе:1) за счет средств местного бюджета 29180,8 тысячи рублей, в том числе по годам:а) в 2023 году – 7911,2 тысячи рублей;б) в 2024 году – 6999,2 тысячи рублей;в) в 2025 году – 7088,7 тысячи рублей;г) в 2026 году – 7181,7 тысячи рублей;2) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам:а) в 2023 году –0,0 тысячи рублей;б) в 2024 году –0,0 тысячи рублей;в) в 2025 году –0,0 тысячи рублей;г) в 2026 году –0,0 тысячи рублей;3) за счет средств федерального бюджета 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам:а) в 2023 году –0,0 тысячи рублей;б) в 2024 году –0,0 тысячи рублей;в) в 2025 году –0,0 тысячи рублей;г) в 2026 году –0,0 тысячи рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1) повышение уровня реализации программы транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог и искусственных сооружений;2) снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог.3) снижение тяжести последствий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |

**1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ**

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог местного значения с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги местного значения имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги местного значения представляют собой сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта, автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств, и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения требуют больших затрат.

Автомобильные дороги местного значения обладают определенными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство и комфортность передвижения;

- безопасность движения;

- экономичность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности муниципального образования «Город Адыгейск» по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров;

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог);

- повышению транспортной доступности;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ).

В настоящее время протяженность автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании «Город Адыгейск» составляет – 67,640 км. В том числе: с асфальтобетонным покрытием – 36,488 км., с гравийным покрытием – 19,2034 км., с грунтовым покрытием –11,225 км., с железобетонным(сборные) – 0,724 км.

Автомобильные дороги местного значения подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильных дорог местного значения – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильных дорог местного значения - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги местного значения, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги местного значения;

- капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги местного значения, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог местного значения и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог местного значения, не изменяются границы полосы отвода автомобильных дорог местного значения.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей по муниципальному образованию «Город Адыгейск» необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог местного значения и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии и ремонте автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании «Город Адыгейск» позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Целевые показатели отражены в приложении №1 к настоящейПрограмме.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения.

**2. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог местного значения, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета муниципального образования, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог, улучшением условий движения транспорта.

Перечень и характеристики основных мероприятий указаны в приложении №2 настоящей Программе.

Срок реализации Программы - 2023-2026годы.

**3. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной Программы осуществляется за счет средств бюджета образования «Город Адыгейск». Перечень мероприятий и объемы финансирования подлежа уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Республики Адыгея и бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» указаны в приложении №3 к настоящей Программе.

**4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД.**

План реализации Программы на очередной финансовый год и плановый период определяется заказчиком Программы –Администрацией муниципального образования «Город Адыгейск».

Заказчик Программы осуществляет общее руководство планом реализации Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные и иные правовые акты исполнительных органов власти.

Неотъемлемым элементом плана реализации Программы является ее мониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатов реализации мероприятий плана.

План реализации Программы будет осуществляться на основе соглашений по взаимодействию выполнения работ, оказания услуг, заключаемых в установленном законодательством порядке.

План реализации Программы на очередной финансовый год и плановый период указан в приложении №4 к настоящей Программе.

И.о. начальника Управления градостроительства

и архитектуры администрации

муниципального образования

«Город Адыгейск» А.А. Схапцежук

Управляющий делами администрации

муниципального образования «Город Адыгейск» С.Ш. Нагаюк

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023-2026 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Источник получения информации/методика расчета целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| Отчетный год (базовый)2022 год | Текущий год(оценка) | Очередной год | Первый год планового периода2023 год | Второй год планового периода2024 год | Третий год планового периода2025 год | Четвертый год планового периода2026 год | Последующие годы реализации программы  |
| Муниципальная программа  |
| 1 | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск» | данные государственного статистического наблюдения (далее - статистические данные) | км. | 67,640 | 67,640 | 67,640 | 67,640 | 67,640 | 67,640 | 67,640 | 67,640 |
| 2 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; | статистические данные | % | 59,45 | 63,51 | 68,07 | 63,51 | 68,07 | 73,20 | 77,94 | 100,0 |
| 3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; | статистические данные | км. | - | 2,742 | 3,085 | 2,742 | 3,085 | 3,468 | 3,211 | 14,916 |
| 4 | Общая протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; | статистические данные | км. | 40,218 | 42,960 | 46,045 | 42,960 | 46,045 | 49,513 | 52,724 | 67,640 |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, на которых произведен капитальный ремонт и ремонт | статистические данные | км. | - | 2,742 | 3,085 | 2,742 | 3,085 | 3,468 | 3,211 | 14,916 |

И.о. начальника Управления градостроительства

и архитектуры администрации

муниципального образования

«Город Адыгейск» А.А. Схапцежук

Управляющий делами администрации

муниципального образования «Город Адыгейск» С.Ш. Нагаюк

Приложение №2

к муниципальной программе

Перечень и характеристика основных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, участник | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с целевыми показателями (индикаторами) программы |
| Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023-2026 годы» |
| Цель программы: развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, приведение ее в соответствие требованиям технических регламентов, сохранность автомобильных дорог местного значения и обеспечение гражданам безопасных и комфортных условий проживания и передвижения. |
| Задача программы: повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение уровня безопасности дорожного движения и удовлетворение потребностей пользователей автомобильных дорог; |
| 1 | Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Город Адыгейск» | Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» | 2023 -2026 годы | 1) повышение уровня реализации подпрограммы транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог и искусственных сооружений;2) снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог.; | 1) протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск»;2) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;3) Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;4) Общая протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;5)Протяженность автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, на которых произведен капитальный ремонт и ремонт |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск»  | Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» | 2023 -2026 годы | 1) снижение тяжести последствий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | 1) число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |

И.о. начальника Управления градостроительства

и архитектуры администрации

муниципального образования

«Город Адыгейск» А.А. Схапцежук

Управляющий делами администрации

муниципального образования «Город Адыгейск» С.Ш. Нагаюк

Приложение №3

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023-2026 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб) |
| 2023 год (1-й год планового периода) | 2024 год (2-й год планового периода) | 2025 год (3-й год планового периода) | 2026 год (4-й год планового периода) | Итого за весь период реализации Программы |
| 1.Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023-2026 годы | Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» | Всего | 7911,2 | 6999,2 | 7088,7 | 7181,7 | 29180,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 7911,2 | 6999,2 | 7088,7 | 7181,7 | 29180,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Город Адыгейск» | Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» | Всего | 5761,2 | 4763,2 | 4763,2 | 4763,2 | 20050,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5761,2 | 4763,2 | 4763,2 | 4763,2 | 20050,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» | Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» | Всего | 2150,0 | 2236,0 | 2325,5 | 2418,5 | 9130,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2150,0 | 2236,0 | 2325,5 | 2418,5 | 9130,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

И.о. начальника Управления градостроительства

и архитектуры администрации

муниципального образования

«Город Адыгейск» А.А. Схапцежук

Управляющий делами администрации

муниципального образования «Город Адыгейск» С.Ш. Нагаюк

Приложение №4

к муниципальной программе

План реализации основных мероприятий муниципальной программы«Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023-2026 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Расходы (тыс.руб.) |
| 2023 год (1-й год планового периода) | 2024 год (2-й год планового периода) | 2025 год (3-й год планового периода) | 2026 год (4-й год планового периода) |
| 1.Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023-2026 годы | Всего | Декабрь 2026 г. | 7911,2 | 6999,2 | 7088,7 | 7181,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 7911,2 | 6999,2 | 7088,7 | 7181,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Город Адыгейск» | Всего | Декабрь 2026 г. | 5761,2 | 4763,2 | 4763,2 | 4763,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5761,2 | 4763,2 | 4763,2 | 4763,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. | Всего | Декабрь 2026 г. | 2437,4 | 1786,2 | 1857,7 | 1932,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2437,4 | 1786,2 | 1857,7 | 1932,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | Декабрь 2026 г. | 3323,8 | 2977,0 | 2905,5 | 2831,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3323,8 | 2977,0 | 2905,5 | 2831,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | Декабрь 2026 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | Декабрь 2026 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» | Всего | Декабрь 2026 г. | 2150,0 | 2236,0 | 2325,5 | 2418,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2150,0 | 2236,0 | 2325,5 | 2418,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. Нанесение горизонтальной (вертикальной) дорожной разметки  | Всего | Декабрь 2026 г. | 1735,0 | 1768,0 | 1850,0 | 1950,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 1735,0 | 1768,0 | 1850,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2.2. Установка плоских дорожных знаков | Всего | Декабрь 2026 г. | 250,0 | 268,0 | 175,5 | 150,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 250,0 | 268,0 | 175,5 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. Устройство искусственных дорожных неровностей  | Всего | Декабрь 2026 г. | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 118,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 118,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. Содержание светофоров | Всего | Декабрь 2026 г. | 65,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 65,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. Устройство ограждений | Всего | Декабрь 2026 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. Устройство уличного освещения | Всего | Декабрь 2026 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. Разработка проектов организации дорожного движения и комплексных схем организации дорожного движения | Всего | Декабрь 2026 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8. Социальная реклама | Всего | Декабрь 2026 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

И.о. начальника Управления градостроительства

и архитектуры администрации муниципального

образования «Город Адыгейск» А.А. Схапцежук

Управляющий делами администрации

муниципального образования «Город Адыгейск» С.Ш. Нагаюк

Приложение №5

к муниципальной подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного

движения муниципального образования

«Город Адыгейск»

Методика расчета целевых показателей (индикатора) муниципальной подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Методика расчета целевого показателя (индикатора) |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск» | данные государственного статистического наблюдения (статистические данные) |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; | статистические данные |
| 3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; | статистические данные |
| 4 | Общая протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; | статистические данные |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, на которых произведен капитальный ремонт и ремонт | статистические данные |
| 6 | число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | статистические данные |

И.о. начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации

муниципального образования «Город Адыгейск» А.А. Схапцежук

Управляющий делами администрации

муниципального образования «Город Адыгейск» С.Ш. Нагаюк

Приложение №1

муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства,

обеспечение сохранности автомобильных

дорог и повышение безопасности дорожного

движения муниципального образования

«Город Адыгейск» на 2023-2026 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования

«Город Адыгейск»

П А С П О Р Т

муниципальной подпрограммы

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования

«Город Адыгейск»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» |
| Соисполнители программы | Управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» |
| Участники программы | - Администрация МО «Город Адыгейск»;- Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск»;- Управление градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск»- Управление образования МО «Город Адыгейск»;- ОГИБДД МО МВД России «Адыгейский» |
| Программно-целевые индикаторы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, приведение ее в соответствие требованиям технических регламентов;- сохранность автомобильных дорог местного значения; |
| Задачи подпрограммы | - повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения;- удовлетворение потребностей пользователей автомобильных дорог; |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск»;- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;-Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;-Общая протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года;-Протяженность автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, на которых произведен капитальный ремонт и ремонт;- число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | В один этап с 2023 г. по 2026 г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 20050,8 тысячи рублей, в том числе:1) за счет средств местного бюджета 20050,8 тысячи рублей, в том числе по годам:а) в 2023 году – 5761,2 тысячи рублей;б) в 2024 году – 4763,2 тысячи рублей;в) в 2025 году – 4763,2 тысячи рублей;г) в 2026 году – 4763,2 тысячи рублей;2) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам:а) в 2023 году – 0,0 тысячи рублей;б) в 2024 году – 0,0 тысячи рублей;в) в 2025 году – 0,0 тысячи рублей;г) в 2026 году – 0,0 тысячи рублей;3) за счет средств федерального бюджета 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам:а) в 2023 году – 0,0 тысячи рублей;б) в 2024 году – 0,0 тысячи рублей;в) в 2025 году – 0,0 тысячи рублей;г) в 2026 году – 0,0 тысячи рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1) повышение уровня реализации подпрограммы транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог и искусственных сооружений;2) снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог. |

**1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ**

Вопрос качественного состояния автомобильных дорог и проездов является одной из основных проблем муниципального образования «Город Адыгейск». Основная причина - стремительный рост парка автомобилей. Увеличение плотности и интенсивности транспортных потоков приводит к значительному повышению нагрузок на поверхность проезжей части.

Улично-дорожная сеть муниципальном образовании «Город Адыгейск» составляет – 67,640 км. В том числе: с асфальтобетонным покрытием – 36,488 км., с гравийным покрытием – 19,2034 км., с грунтовым покрытием – 11,225 км., с железобетонным (сборные) – 0,724 км.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Применение программно-целевого метода в развитии и ремонте автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании «Город Адыгейск» позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Целевые показатели отражены в приложении №1 к настоящей Подпрограмме.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения.

**2. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог местного значения, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета муниципального образования, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения;

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог, улучшением условий движения транспорта.

Перечень и характеристики основных мероприятий указаны в приложении №2 настоящей Подпрограмме

Срок реализации подпрограммы - 2023-2026годы.

**3. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета образования «Город Адыгейск». Перечень мероприятий и объемы финансирования подлежа уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» с корректировкой подпрограммных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Финансовое обеспечение муниципальной Подпрограммы за счет средств бюджета Республики Адыгея и бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» указаны в приложении №3 к настоящей Подпрограмме.

**4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД.**

План реализации Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период определяется заказчиком Подпрограммы – Администрацией муниципального образования «Город Адыгейск».

Заказчик Подпрограммы осуществляет общее руководство планом реализации Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные и иные правовые акты исполнительных органов власти.

Неотъемлемым элементом плана реализации Подпрограммы является ее мониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатов реализации мероприятий плана.

План реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе соглашений по взаимодействию выполнения работ, оказания услуг, заключаемых в установленном законодательством порядке.

План реализации Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период указан в приложении №4 к настоящей Подпрограмме.

Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме

«Развитие дорожного хозяйства

муниципального образования

«Город Адыгейск»

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования«Город Адыгейск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Источник получения информации/методика расчета целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| Отчетный год (базовый) 2022 год | Текущий год (оценка) | Очередной год | Первый год планового периода2023 год | Второй год планового периода2024 год | Третий год планового периода2025 год | Четвертый год планового периода2026 год | Последующие годы реализации программы  |
| Муниципальная программа  |
| 1 | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск» | данные государственного статистического наблюдения (статистические данные) | км. | 67,640 | 67,640 | 67,640 | 67,640 | 67,640 | 67,640 | 67,640 | 67,640 |
| 2 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; | статистические данные | % | 59,45 | 63,51 | 68,07 | 63,51 | 68,07 | 73,20 | 77,94 | 100,0 |
| 3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; | статистические данные | км. | - | 2,742 | 3,085 | 2,742 | 3,085 | 3,468 | 3,211 | 14,916 |
| 4 | Общая протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; | статистические данные | км. | 40,218 | 42,960 | 46,045 | 42,960 | 46,045 | 49,513 | 52,724 | 67,640 |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, на которых произведен капитальный ремонт и ремонт | статистические данные | км. | - | 2,742 | 3,085 | 2,742 | 3,085 | 3,468 | 3,211 | 14,916 |

И.о. начальника Управления градостроительства

и архитектуры администрации

муниципального образования

«Город Адыгейск» А.А. Схапцежук

Управляющий делами администрации

муниципального образования «Город Адыгейск» С.Ш. Нагаюк

Приложение №2

к муниципальной подпрограмме

«Развитие дорожного хозяйства

муниципального образования

«Город Адыгейск»

Перечень и характеристика основных мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства

муниципального образования«Город Адыгейск»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, участник | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы |
| Муниципальной подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования«Город Адыгейск» |
| Цель подпрограммы: развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, приведение ее в соответствие требованиям технических регламентов, сохранность автомобильных дорог местного значения. |
| Задача подпрограммы: повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. | Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» | 2023 -2026 годы | 1) повышение уровня реализации подпрограммы транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог и искусственных сооружений;2) снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог.; | 1) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;2) Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» | 2023 -2026 годы | 1) повышение уровня реализации подпрограммы транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог и искусственных сооружений;2) снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог.; | 1) Общая протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» | 2023 -2026 годы | 1) повышение уровня реализации подпрограммы транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог и искусственных сооружений;2) снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог.; | 1)Протяженность автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, на которых произведен капитальный ремонт и ремонт |
| 4 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» | 2023 -2026 годы | 1) повышение уровня реализации подпрограммы транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог и искусственных сооружений;2) снижение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог.; | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; |

И.о. начальника Управления градостроительства

и архитектуры администрации

муниципального образования

«Город Адыгейск» А.А. Схапцежук

Управляющий делами администрации

муниципального образования «Город Адыгейск» С.Ш. Нагаюк

Приложение №3

к муниципальной подпрограмме

«Развитие дорожного хозяйства

муниципального образования

«Город Адыгейск»

Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Город Адыгейск»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб) |
| 2023 год (1-й год планового периода) | 2024 год (2-й год планового периода) | 2025 год (3-й год планового периода) | 2026 год (4-й год планового периода) | Итого за весь период реализации Программы |
| 1. Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Город Адыгейск» | Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» | Всего | 5761,2 | 4763,2 | 4763,2 | 4763,2 | 20050,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5761,2 | 4763,2 | 4763,2 | 4763,2 | 20050,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

И.о. начальника Управления градостроительства

и архитектуры администрации

муниципального образования

«Город Адыгейск» А.А. Схапцежук

Управляющий делами администрации

муниципального образования «Город Адыгейск» С.Ш. Нагаюк

Приложение №4

к муниципальной подпрограмме

«Развитие дорожного хозяйства

муниципального образования

«Город Адыгейск»

План реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования«Город Адыгейск»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Расходы (тыс.руб.) |
| 2023 год (1-й год планового периода) | 2024 год (2-й год планового периода) | 2025 год (3-й год планового периода) | 2026 год (4-й год планового периода) |
| 1. Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Город Адыгейск» | Всего | Декабрь 2026 г. | 5761,2 | 4763,2 | 4763,2 | 4763,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5761,2 | 4763,2 | 4763,2 | 4763,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. | Всего | Декабрь 2026 г. | 2437,4 | 1786,2 | 1857,7 | 1932,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2437,4 | 1786,2 | 1857,7 | 1932,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | Декабрь 2026 г. | 3323,8 | 2977,0 | 2905,5 | 2831,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3323,8 | 2977,0 | 2905,5 | 2831,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | Декабрь 2026 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Всего | Декабрь 2026 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

И.о. начальника Управления градостроительства

и архитектуры администрации

муниципального образования

«Город Адыгейск» А.А. Схапцежук

Управляющий делами администрации

муниципального образования «Город Адыгейск» С.Ш. Нагаюк

Приложение №5

к муниципальной подпрограмме

«Развитие дорожного хозяйства

муниципального образования

«Город Адыгейск»

Методика расчета целевых показателей (индикатора) муниципальной подпрограммы

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования«Город Адыгейск»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Методика расчета целевого показателя (индикатора) |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск» | данные государственного статистического наблюдения (статистические данные) |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; | статистические данные |
| 3 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Адыгейск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; | статистические данные |
| 4 | Общая протяженность автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года; | статистические данные |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, на которых произведен капитальный ремонт и ремонт | статистические данные |

И.о. начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации

муниципального образования «Город Адыгейск» А.А. Схапцежук

Управляющий делами администрации

муниципального образования «Город Адыгейск» С.Ш. Нагаюк

Приложение № 6

муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства,

обеспечение сохранности автомобильных

дорог и повышение безопасности дорожного

движения муниципального образования

«Город Адыгейск» на 2023-2026 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА

«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск»

П А С П О Р Т

муниципальной подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» |
| Соисполнители подпрограммы | Управление градостроительства и архитектуры администрации муниципального образования «Город Адыгейск» |
| Участники подпрограммы | - Администрация МО «Город Адыгейск»;- Совет народных депутатов МО «Город Адыгейск»;- Управление градостроительства и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск»- Управление образования МО «Город Адыгейск»;- ОГИБДД МО МВД России «Адыгейский» |
| Программно-целевые индикаторы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - обеспечение гражданам безопасных и комфортных условий проживания и передвижения.- повышение правового сознания, предупреждение опасногоповедения участников дорожного движения и сокращениеколичества ДТП |
| Задачи подпрограммы | - совершенствование профилактической работы и агитациибезопасности дорожного движения;- совершенствование организации движения транспорта ипешеходов. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | В один этап с 2023 г. по 2026 г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования программы составляет 9130,0 тысячи рублей, в том числе:1) за счет средств местного бюджета 9130,0 тысячи рублей, в том числе по годам:а) в 2023 году – 2150,0 тысячи рублей;б) в 2024 году – 2236,0 тысячи рублей;в) в 2025 году – 2325,5 тысячи рублей;г) в 2026 году – 2418,5 тысячи рублей;2) за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам:а) в 2023 году – 0,0 тысячи рублей;б) в 2024 году – 0,0 тысячи рублей;в) в 2025 году – 0,0 тысячи рублей;г) в 2026 году – 0,0 тысячи рублей;3) за счет средств федерального бюджета 0,0 тысячи рублей, в том числе по годам:а) в 2023 году – 0,0 тысячи рублей;б) в 2024 году – 0,0 тысячи рублей;в) в 2025 году – 0,0 тысячи рублей;г) в 2026 году – 0,0 тысячи рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. снизить процент аварийности на дорогах;2. совершенствовать политику в работе с участниками дорожногодвижения и организацию дорожного движения;дорогах.3) снижение тяжести последствий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |

**1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ**

Необходимость разработки настоящей подпрограммы вызвана необходимостью дальнейшей стабилизации, снижения уровня аварийности, повышения эффективности системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Сложная обстановка с аварийностью объясняется многими причинами: - постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

 Следствием этих причин являются: ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, рост дорожно-транспортных происшествий.

Решение задач обеспечения безопасности дорожного движения и снижения уровня аварийности и количества ДТП на территории муниципального образования «Город Адыгейск» требует комплексного подхода, объединения усилий органов государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих структур.

**2. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

Поскольку мероприятиямиподпрограммы являются:

- повышение правового сознания, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и сокращение количества ДТП.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ);

- совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

Перечень и характеристики основных мероприятий указаны в приложении №2 настоящей Подпрограмме

Срок реализации подпрограммы - 2023-2026годы.

**3. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета образования «Город Адыгейск». Перечень мероприятий и объемы финансирования подлежа уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» с корректировкой подпрограммных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Финансовое обеспечение муниципальной Подпрограммы за счет средств бюджета Республики Адыгея и бюджета муниципального образования «Город Адыгейск» указаны в приложении №3 к настоящей Подпрограмме.

**4. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД.**

План реализации Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период определяется заказчиком Подпрограммы – Администрацией муниципального образования «Город Адыгейск».

Заказчик Подпрограммы осуществляет общее руководство планом реализации Программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные и иные правовые акты исполнительных органов власти.

Неотъемлемым элементом плана реализации Подпрограммы является ее мониторинг, осуществляемый с помощью ежегодного анализа результатов реализации мероприятий плана.

План реализации Подпрограммы будет осуществляться на основе соглашений по взаимодействию выполнения работ, оказания услуг, заключаемых в установленном законодательством порядке.

План реализации Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период указан в приложении №4 к настоящей Подпрограмме.

Приложение № 1

к муниципальной подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного

движения муниципального образования

«Город Адыгейск»

Перечень и сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Источник получения информации/методика расчета целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| Отчетный год (базовый) 2022 год | Текущий год (оценка) | Очередной год | Первый год планового периода2023 год | Второй год планового периода2024 год | Третий год планового периода2025 год | Четвертый год планового периода2026 год | Последующие годы реализации программы  |
| Муниципальная программа  |
| 1 | число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | статистические данные | человек | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |

И.о. начальника Управления градостроительства

и архитектуры администрации

муниципального образования

«Город Адыгейск» А.А. Схапцежук

Управляющий делами администрации

муниципального образования «Город Адыгейск» С.Ш. Нагаюк

Приложение №2

к муниципальной подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного

движения муниципального образования

«Город Адыгейск»

Перечень и характеристика основных мероприятий муниципальной подпрограммы

«Повышение безопасности дорожногодвижения муниципального образования«Город Адыгейск»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, участник | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с целевыми показателями (индикаторами) программы |
| Муниципальной подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023-2026 годы» |
| Цель подпрограммы: развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, приведение ее в соответствие требованиям технических регламентов, сохранность автомобильных дорог местного значения и обеспечение гражданам безопасных и комфортных условий проживания и передвижения. |
| Задача подпрограммы- совершенствование профилактической работы и агитации безопасности дорожного движения;- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. -повышение уровня безопасности дорожного движения и удовлетворение потребностей пользователей автомобильных дорог; |
| 1 | Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск»  | Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» | 2023 -2026 годы | 1) снижение тяжести последствий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | 1) число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |

И.о. начальника Управления градостроительства

и архитектуры администрации

муниципального образования

«Город Адыгейск» А.А. Схапцежук

Управляющий делами администрации

муниципального образования «Город Адыгейск» С.Ш. Нагаюк

Приложение №3

к муниципальной программе

к муниципальной подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного

движения муниципального образования

«Город Адыгейск»

Финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» на 2023-2026 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс.руб) |
| 2023 год (1-й год планового периода) | 2024 год (2-й год планового периода) | 2025 год (3-й год планового периода) | 2026 год (4-й год планового периода) | Итого за весь период реализации Программы |
| Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» | Администрация муниципального образования «Город Адыгейск» | Всего | 2150,0 | 2236,0 | 2325,5 | 2418,5 | 9130,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2150,0 | 2236,0 | 2325,5 | 2418,5 | 9130,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

И.о. начальника Управления градостроительства

и архитектуры администрации

муниципального образования

«Город Адыгейск» А.А. Схапцежук

Управляющий делами администрации

муниципального образования «Город Адыгейск» С.Ш. Нагаюк

Приложение №4

к муниципальной подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного

движения муниципального образования

«Город Адыгейск»

План реализации основных мероприятий муниципальной подпрограммы

«Повышение безопасности дорожногодвижения муниципального образования«Город Адыгейск»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Расходы (тыс.руб.) |
| 2023 год (1-й год планового периода) | 2024 год (2-й год планового периода) | 2025 год (3-й год планового периода) | 2026 год (4-й год планового периода) |
| Местный бюджет | 2437,4 | 1786,2 | 1857,7 | 1932,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования «Город Адыгейск» | Всего | Декабрь 2026 г. | 2150,0 | 2236,0 | 2325,5 | 2418,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2150,0 | 2236,0 | 2325,5 | 2418,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 Нанесение горизонтальной (вертикальной) дорожной разметки  | Всего | Декабрь 2026 г. | 1735,0 | 1768,0 | 1850,0 | 1950,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет | 1735,0 | 1768,0 | 1850,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. Установка плоских дорожных знаков | Всего | Декабрь 2026 г. | 250,0 | 268,0 | 175,5 | 150,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 250,0 | 268,0 | 175,5 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Устройство искусственных дорожных неровностей  | Всего | Декабрь 2026 г. | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 118,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 118,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Содержание светофоров | Всего | Декабрь 2026 г. | 65,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 65,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Устройство ограждений  | Всего | Декабрь 2026 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Устройство уличного освещения | Всего | Декабрь 2026 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. Разработка проектов организации дорожного движения и комплексных схем организации дорожного движения | Всего | Декабрь 2026 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. Социальная реклама | Всего | Декабрь 2026 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

И.о. начальника Управления градостроительства

и архитектуры администрации

муниципального образования

«Город Адыгейск» А.А. Схапцежук

Управляющий делами администрации

муниципального образования «Город Адыгейск» С.Ш. Нагаюк

Приложение №5

к муниципальной подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного

движения муниципального образования

«Город Адыгейск»

Методика расчета целевых показателей (индикатора)муниципальной подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения муниципального образования«Город Адыгейск»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Методика расчета целевого показателя (индикатора) |
| 1 | число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | статистические данные |

И.о. начальника Управления градостроительства и архитектуры администрации

муниципального образования «Город Адыгейск» А.А. Схапцежук

Управляющий делами администрации

муниципального образования «Город Адыгейск» С.Ш. Нагаюк